| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 修缮经费-北京市西城区洁民幼儿园分址院墙维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区洁民幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62054143 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.分园围墙断裂、向围墙外倾斜，随时都有危险，围墙边玩具已经停止使用，已经无法保证孩子、老师、居民安全；园门口地面损坏严重，高低不平，雨天积水，本项目的实施能够确保师生的在校安全，对本地区教育的均衡发展起到积极促进的作用，本项目建设所采用的技术、措施、材料、设备和设施等在国内应用已十分广泛，在建设资金保障到位的基础上，严格执行国家有关方针、政策，全面加强建设全过程的监督管理，圆满完成本项目建设任务是完全可行的。2.拆除分园原有的违建平房，在原来位置新建了车棚，修正了地面，铺设了渗水砖地面。上述两项修缮项目因未全部完成和进入保修期，所以部分款项未付，列入2022年度。 |  |  |  |  |  | 原有的铁艺栅栏通透式护栏调整为金属板封闭式院墙，同时维修了西侧部分砖墙顶部的开裂和重新抹水泥面层，确保了幼儿园环境安全和师生室外活动的安全，同时院墙封闭后更加卫生清洁，也减小了风雨对园内环境的破坏，利于幼儿园开展户外体育活动和幼儿游戏活动，得到了师生及家长的认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：院墙改造面积 |  |  | 120平米 | 120平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量达到要求标准 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 4.2万 | 4.2万 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：改善幼儿园的办园环境 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：确保设施场地安全 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |