| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 修缮经费-北京市西城区洁民幼儿园卫生间及多功能教室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区洁民幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62054143 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 为满足幼儿入园要求，经与教委相关部门研究决定，要求我园扩充学位，将一层原来的多功能教室改造为小班教室，这样可以增加一个班，多招收30名左右的幼儿。同时还需要将一层临近处的原成人女卫生间改为幼儿专用卫生间，满足这个扩班的幼儿如厕使用。 - 卫生间：1.地砖、墙砖、蹲坑、洗手盆、顶等拆除。 - 新做地面、重新做防水、洗手盆及盆下挡板、墩布池、蹲坑、小便斗、厕所隔断3.吊顶、暖气罩4.地面新铺地砖、墙面满贴壁砖。 4.多功能教室：1.电路、照明改造2.室内粉刷等。 |  |  |  |  |  | 扩班项目完成后，将多功能教室改为小班幼儿教室，这样幼儿园可以增加一个班，多招收30名左右的幼儿，使更多适龄幼儿入园接受学前教育。卫生间改造后也确保了幼儿使用的安全，洗手池、小便池等符合小班幼儿的平均身高，利于使用，更换了新的卫生洁具和洗手池、墩布池等设备后，利于老师为幼儿进行洗刷和玩具的清洗消毒。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：多功能教室改造平米数 |  |  | 47.86平米 | 47.86 平米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：卫生间改造平米数 |  |  | 8.2 平米 | 8.2 平米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 7.5万 | 7.5万 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足属地适龄幼儿入园 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：为幼儿园正常安全运行提供保障 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |