| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市西城区洁民幼儿园扩班加固网络综合布线和新增设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区洁民幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62054143 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.24 | 11.24 |  | 11.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.24 | 11.24 |  | 11.24 |  | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | 0 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洁民幼儿园裕西本址于本年度进行了教学楼接层，新增了两个教学班级，需要增加网线和部分信息化和教学设备，同时对涉及到的三个教学班级进行了加固，原有的网线和信息化设备需要拆装和恢复。新增了111个信息点位和恢复75个信息点位，共计186个信息点位的网络综合布线和新增部分的数据交换接口。此项目完成后保证了幼儿园教育教学活动的顺利开展，进行可视化教育，非常适合幼儿年龄段的身心特点，促进幼儿发展，为教师提供便利。 |  |  |  |  |  | 新增了111个信息点位和恢复75个信息点位，共计186个信息点位的网络综合布线和新增部分的数据交换接口。完成共计186个信息点位的网络综合布线和新增部分的数据交换接口，9台交换机的配置。此项目完成后保证了幼儿园教育教学活动的顺利开展，进行可视化教育，非常适合幼儿年龄段的身心特点，促进幼儿发展，为教师提供便利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 光纤模块 |  |  | 2 只 | 2 只 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络交换机 |  |  | 6台 | 6台 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 双孔网络面板 |  |  | 76个 | 76个 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 单孔网络面板 |  |  | 34 个 | 34 个 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统连续无故障运行时间 |  |  | ≥24小时 | ≥24小时 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 11.24万元 | 11.24万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升系统运行稳定性 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提升办公信息化水平 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |