| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市西城区洁民幼儿园校园技防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区洁民幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62054143 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洁民幼儿园裕西本址教学楼加层后，需要对新增的两个班级和原有加固的班级以及室外涉及的部分技防监控设备进行安装和恢复，确保校园实现监控区域100%覆盖，无死角，即对原有42个监控摄像头拆除和恢复，对新增加的摄像头布线安装调试，和相应的数据交换、传输等设备。完成后保证幼儿园及师生安全，促进幼儿园安全保卫工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 现已完成原有42个监控摄像头拆除和恢复，新增加的28个摄像头布线安装调试，和相应的数据交换、传输等设备。通过技防设备的恢复和新增，实现了裕西本址监控100%全覆盖，同时监控录像保留时限达到了90天，提升了安保工作水平，为保障师生在园期间的安全提供了有力的保证，促进园所各项工作的顺利开展，为师生安全保驾护航。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监控摄像头 室外监控摄像头 |  |  | 28只 | 28只 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 硬盘录像机 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监控硬盘 |  |  | 11块 | 11块 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 光纤模块 |  |  | 2只 | 2只 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | POE网络交换机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 18万元 | 18万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善校园安全环境 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 促进幼儿园正常运行 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |